## Slide 1
(프로젝트) 온오프 재고 효율화
v0.7
LFML-138562
작성자 | 최범열 매니저 | 작성일 | 2026.04.03
검토자 | 김성석 실장 김용희 팀장 | 검토일 | 

## Slide 2
온오프 재고 효율화
e-영업 진행현황 공유 & 이슈 논의사항
매장 <물량 이동 지시> 2회 진행
1
전자상거래법 [제15조(재화등의 공급 등) 2항] 내용 '소비자가 그 대금의 전부 또는 일부를 지급한 날부터 3영업일 이내에 환급‘
3영업일 이내에 환급을 위한 리드타임 1영업일 + 1영업일
법무검토 결과 공유
2
제15조 제1항의 예외 규정을 제2항(환급)에까지 유추 적용하기는 어려워, 3영업일을 넘긴 환불은 법 위반(이행 지연)의 소지가 있으므로,
시스템적으로 재고 확정 가능 시간을 최대한 앞당겨, 품절 여부에 대한 통지를 법정 기한 내에 하는 것이 본질적인 해결책이 될 것으로 보입니다.
주문 후 [옵션변경] 불가 처리 공유
3
매장상품주문은 즉시 ‘물량이동지시’ 가 진행되므로, 기존 정책대로 송장발급 전까지 옵션 변경을 가능하게 하면,
물량이동지시를 철회하고, 다른 매장으로 새로운 물량이동지시를 내려야하는데, RT 의 혼선이 발생할 수 있으며, 자동 결품 처리에도 예외가 발생
디자인 산출물 공유
4
플래그 통일 (매장상품, 매장상품 배송) 의견
서비스 오픈 시점 ‘대상 브랜드’ / ‘대상 상품’
5
ICT 요청사항 (데이터 모수 줄이기 위함)
추후 운영 단계에서는 DP 에서 [대상 브랜드] 설정 / NBOS 에서 [대상 상품] 설정

## Slide 3
※ 전자상거래 법령 URL : https://www.law.go.kr/법령/전자상거래등에서의소비자보호에관한법률
전자상거래 법령 15조

## Slide 4
온오프 재고 효율화
명칭 변경 투표
서비스기획 & 과제담당자 투표
서비스 네이밍
1
0
3
6
0
2
1
4
2
명칭 목적
기존 서비스 명칭 재활용을 통한 고객 인지도 확보
오프라인 ‘스토어’ 의 상품(재고)를 연결한 서비스명 제안
오프라인 ‘매장’ 의 상품(재고)를 연결한 서비스명 제안
‘O2O’ 키워드를 활용한 서비스명 제안
‘재고’ 키워드를 활용한 서비스명 제안
사명 ‘LF’ 를 활용한 서비스명 제안
사이즈구해드림
스토어링크
매장상품배송
O2O Connect
매장재고연동
스토어커넥트
재고 찾아드림
재고+
L.Finder

## Slide 5
온오프 재고 효율화
전체 프로세스
결제
완료
상품
준비중
배송중
배송완료
상품 상세
쇼핑백
주문완료
배송중
배송완료
원클릭 결제
주문서
주문수집
출고처지정
입고확정
송장출력
주문생성
상품 목록
CJ대한통운
배송완료
가용화
매장상품배송
Y
N
N
고객
LFmall
OMS/SAP
POS
자동결품배치 (알림톡) 정책
반품신청
교환신청
비직송매장
재고체크
물량 이동
지시
매장 반품
승인
여부
Y
물량 이동
확인/승인
ISSUE 1.
상품 재고 케이스 별
표현 방법
ISSUE 2.
비직송 매장
물량 이동 승인 이슈
(매장 제공 혜택)
ISSUE 3.
자동결품배치
예외처리 (D+5 등)
정책 수립
ISSUE 4.
고객 주문취소
인터벌에 대한
정책 수립
ISSUE 5.
교환 신청
재고 체크 로직
N
Y

## Slide 6
온오프 재고 효율화
상품목록
LFmall
Front
LFmall 재고 관련 DB 구조
상품상세
LFmall
Front
쇼핑백
LFmall
Front
주문서
LFmall
Front
원클릭
주문서
LFmall
Front
STB_STOCK
LFmall 기준 재고 (STORE 합계)
STB_STOCK_
STORE
매장코드 단위로
매장 별 재고
SAP
(MDP)
STB_PROD_
STOCK_OPT
전시를 위한
자사/입점 통합
STB_STOCK_
RES_BASE
매장 별 재고를
SAP 호출 여부
STB_ITEM
매장 별 재고
연계 여부
10분 BATCH
마이페이지
LFmall
Front
취소신청
LFmall
Front
반품신청
LFmall
Front
교환신청
LFmall
Front

## Slide 7
온오프 재고 효율화
매장상품배송 표현 정책
상품 | 창고 | CASE 1 | CASE 2 | CASE 3 | CASE 4 | CASE 5
옵션 A | 온라인 재고 | ● | ● | ● |  | 
 | 직송매장 재고 | ● | ● | ● |  | 
 | 비직송매장 재고 |  | ● | ● | ● | 
옵션 B | 온라인 재고 | ● | ● |  |  | 
 | 직송매장 재고 | ● | ● |  |  | 
 | 비직송매장 재고 |  | ● | ● | ● | 
매장상품배송 표현 |  | Ⅹ | Ⅹ | ● | ● | 품절
1. 상품 목록 화면
상품 內 옵션 단위 재고 상황에 따른 케이스
BRAND
PRODUCT_NAME_ABCD
123,000
10% 123,000
BADGE
BADGE
★ 4.8 (12)
슝배송
마케팅뱃지
BRAND
PRODUCT_NAME_ABCD
123,000
10% 123,000
★ 4.8 (12)
마케팅뱃지
CASE 1
CASE 2
CASE 3
CASE 4
BRAND
PRODUCT_NAME_ABCD
BRAND
PRODUCT_NAME_ABCD
123,000
10% 123,000
123,000
10% 123,000
BADGE
BADGE
★ 4.8 (12)
★ 4.8 (12)
슝배송
마케팅뱃지
BRAND
PRODUCT_NAME_ABCD
BRAND
PRODUCT_NAME_ABCD
123,000
10% 123,000
123,000
10% 123,000
★ 4.8 (12)
BRAND
PRODUCT_NAME_ABCD
123,000
10% 123,000
★ 4.8 (12)
슝배송
마케팅뱃지
매장상품배송
슝배송
BRAND
PRODUCT_NAME_ABCD
123,000
10% 123,000
★ 4.8 (12)
마케팅뱃지
매장상품배송
일시품절
CASE 5
Out of Scope

## Slide 8
컬러 블랙
옵션 선택
PROD
IMG
PROD
IMG
사이즈
95
100
105
110
115
120
사이즈안내 〉
3개 남음
배송 및 혜택 안내
매장상품
배송
?
배송정보
슝배송
CJ대한통운
무료배송
12/13 (토) 이내 도착확률 96%
서울 노원구 기준 (18시 이전 결제 시)
LFmall 신용카드 결제시 5% 추가할인
카드사별 할부 혜택
카드혜택
〉
〉
〉
매장상품배송
?
?
평균 5~7 영업일 소요됩니다.
선물포장 가능 안내
선물포장
〉
관련 검색어
25FW
위켄드세일
선물포장
구매하기
54
선물하기
컬러 블랙
PROD
IMG
PROD
IMG
사이즈
95
100
105
110
115
120
사이즈안내 〉
3개 남음
매장배송
?
[시즌오프][인기급상승] 다이아 패턴 구스 다운 점퍼 블랙
105
─
2
┼
433,300원
총 상품금액 433,300원
1개 선택
바로구매
선물하기
쇼핑백
매장상품 배송 서비스는 평균 5~7 영업일 소요됩니다.
온오프 재고 효율화
창고 | CASE 1 | CASE 2 | CASE 3 | CASE 4
온라인 재고 | ● | ● |  | 
직송매장 재고 | ● | ● |  | 
비직송매장 재고 |  | ● | ● | 
매장상품배송 표현 | Ⅹ | Ⅹ | ● | 품절
7
DAKS MEN 〉 코트
[23FW] [LF몰단독][HEAT] 시그니처 헤비 구스다운 네이비 머플러 Set 점퍼
★ 4.7
46% 390,910원
?
컬러 세피아
마케팅뱃지
730,000원
혜택받기
최대 혜택가 390,910원
3,900M 적립예정
B
?
리뷰 12
┼
전체보기 〉
옵션 선택
PROD
IMG
PROD
IMG
사이즈
95
100
105
110
115
120
사이즈안내 〉
3개 남음
배송 및 혜택 안내
구매하기
54
상품 內 옵션 단위 재고 상황에 따른 케이스
매장상품배송 표현 정책
2. 상품 상세 화면
매장배송
창고 | 재고
온라인 재고 | 0
비직송매장 재고 | 2
비직송매장 재고는 ‘동일 매장’ 기준으로 주문가능한 수량만 선택 가능

## Slide 9
온오프 재고 효율화
쇼핑백
일반(4)
구매대행(0)
패밀리(1)
선택상품(1)
삭제
패밀리 쇼핑백
HAZZYS
옵션/수량 변경
바로구매
169,570원 + 배송비 무료 + 선물포장 = 392,910원
카드할인 최대 20,000원
다양한 카드혜택 바로 확인해보세요!
상품금액(1)
500,000원
상품 할인 금액
-40,430원
배송비
무료
배송비
무료
총 1개 │ 390,910원 주문하기
매장상품배송 표현 정책
3. 쇼핑백/주문서 화면
[LF몰단독][HEAT] 시그니처 헤비 구스다운…
PROD
IMG
크림 / 100 / 1개
?
500,000원 390,910원
6,390M 적립예정
평균 배송일 5~7일
매장상품배송
주문서
(06017) 서울특별시 강남구 언주로 872 6층
배송요청사항
배송 장소를 선택해주세요(선택)
주문상품
392,910원 결제하기
PROD
IMG
HAZZYS
[시즌오프][인기급상승] 다이아 패턴 구스 다운 점퍼 블랙
진한 브라운 / 00S / 1개
?
500,000원 390,910원
01/14(수) 도착예정
매장상품배송
쿠폰혜택
!
추가 혜택 확인 후 직접 적용해 주세요.
할인 쿠폰
변경
-109,090원
PROD
IMG
JILLSTUART NEW YORK WOMEN
[25FW] [시즌오프]브라운 Faux 페이크퍼 포켓 후드 밍크 무스탕 점퍼
크림 / 100 / 1개
?
500,000원 390,910원
슝배송
01/08(목) 이내 도착확률 92%

## Slide 10
결제완료
상품준비중
배송중
배송완료
입금대기
알림톡
개선안
[LFmall] 주문상품 배송 시작 안내
▶ 도착예정일 : #{00/00일(요일)}
▶ 상품명 : #{상품명} #{포함 주문수량 건}
▶ 주문번호 : #{주문번호}
▶ 배송정보 : #{택배업체명} / #{운송장번호}
▶ 배송지 : #{배송지 중 동까지만}
알림톡 수신 다음날부터 택배추적 가능하며, 안내드리는 도착예정일은 택배사 사정에 따라 일부 변경 될 수 있습니다.
⊙ 고객센터 : 1544-5114
⊙ 1:1문의 : #{m.lfmall.co.kr}
알림톡 도착
배송 시작 안내
[LFmall] 주문상품 배송 시작 안내
▶ 도착예정일
- 일반주문상품 : #{00/00일(요일)} - 매장상품배송 : 평균#{예정일} 예상
▶ 상품명 : #{상품명} #{포함 주문수량 건}
▶ 주문번호 : #{주문번호}
▶ 배송정보 : #{택배업체명} / #{운송장번호}
▶ 배송지 : #{배송지 중 동까지만}
알림톡 수신 다음날부터 택배추적 가능하며, 안내드리는 도착예정일은 택배사 사정에 따라 일부 변경 될 수 있습니다.
⊙ 고객센터 : 1544-5114
⊙ 1:1문의 : #{m.lfmall.co.kr}
알림톡 도착
배송 시작 안내 (매장상품배송)
[LFmall] 주문완료 안내
▶도착예정일 : #{00/00일(요일)}
▶배송지 : #{배송주소}
▶상품명 : #{상품명}/#{사이즈} #{주문수량}건
▶주문번호 : #{주문번호}
▶결제금액 : #{실결제금액}원
안내드리는 도착예정일은 택배사 사정에 따라 일부 변경 될 수 있습니다.
⊙ 고객센터 : 1544-5114
⊙ 1:1문의 : #{m.lfmall.co.kr}
알림톡 도착
주문완료 안내 (기본)
[LFmall] 주문완료 안내
오프라인 매장에서 재고를 찾아 보내 드리는 매장배송 상품으로, 배송은 영업일 기준 5~7일 소요 될 예정입니다.
▶도착예정일 - 일반주문상품 : #{00/00일(요일)} - 매장상품배송 : 평균#{예정일} 예상
▶배송지 : #{배송주소}
▶상품명: #{상품명}/#{사이즈} #{주문수량}건
▶주문번호 : #{주문번호}
▶결제금액 : #{실결제금액}원
※ 실시간 매장 재고 변동으로 부득이하게 품절될 수 있으며, 품절 시 알림톡으로 다시 안내드리겠습니다.
⊙ 고객센터 : 1544-5114
⊙ 1:1문의 : #{m.lfmall.co.kr}
알림톡 도착
주문완료 안내 (매장상품배송)
주문 내역 확인
주문 내역 확인
주문 내역 확인
온오프 재고 효율화
주문 내역 확인
[CXM 검토 회신]
[LFmall] 주문완료 안내
오프라인 매장에서 재고를 찾아 보내 드리는 매장배송 상품으로, 배송은 영업일 기준 5~7일 소요 될 예정입니다.
▶도착예정일:
▶배송지:
▶상품명:
▶주문번호: ▶결제금액:
※ 실시간 매장 재고 변동으로 부득이하게
품절될 수 있으며, 품절 시 알림톡으로 다시 안내드리겠습니다.
⊙ 고객센터 : 1544-5114
⊙ 1:1문의 :
[CXM 검토 회신]
[LFmall] 주문완료 안내
오프라인 매장에서 재고를 찾아 보내 드리는 매장배송 상품으로, 배송은 영업일 기준 5~7일 소요 될 예정입니다.
▶도착예정일:
▶배송지:
▶상품명:
▶주문번호:
※ 실시간 매장 재고 변동으로 부득이하게
품절될 수 있으며, 품절 시 알림톡으로 다시 안내드리겠습니다.
⊙ 고객센터 : 1544-5114
⊙ 1:1문의 :
[매장배송 단독 구매 시]
[매장배송 포함 복수 구매 시 중복 발송용]

## Slide 11
매장상품배송 리드타임 / 자동결품 정책
이슈 없이 진행 될 경우 D+5 예상
온오프 재고 효율화
주문 리드 타임
D+0
D+4
D+1~2
D+5
D+2~3
결제
완료
주문수집
출고처지정
입고확정
출고
배송완료
비직송매장
재고체크
물량 이동
지시
물량 이동
확인/승인
매장 반품
(수배송)
가용화
승인
여부
수배송 차량 03~05시 ‘물류센터’ 에서 출발
수배송 차량 05~12시 ‘매장’ 순방 (위치, 코스에 따라 차등)
항목 | 시점 | 정의 | 비고
1차 자동결품 | 물량이동지시 (온라인 급반품) | 1차 선정 비직송매장 물량이동지시 1차 지시 Lead Time +1영업일 (24시간) 1차 지시 불이행 (반품 미등록) 시, 2차 선정 비직송매장 물량이동지시 2차 지시 Lead Time +1영업일 (24시간) 주문(결제) 시점으로부터 48시간 이내에 ‘온라인 급반품’ 미등록 시, 1차 [자동결품] 대상 주문으로 인식 | 자동결품배치 실행 시, 주문 자동 취소 & 고객 알림톡 발송 (기존 결품로직 활용)
2차 자동결품 | 온라인 출고 (검품 및 가용화) | 매장 상품 배송 출고 처리 중 가용화 불가한 경우, 2차 [자동결품배치] 대상 주문으로 인식 출고처 지정 후 24시간 이내 ‘운송장’ 미 등록 시 | 출고 과정에서 가용화 불가한 상품이 발견 될 경우, 물류혁신에서 수선실로 이관 등으로 처리 (매장 반송하지 않음) 색상이나 사이즈 등을 오반품 한 경우에는 매장으로 반송
자동결품취소 보상 |  | 고객 2,500 마일리지 제공 (일반 주문 자동결품취소 보상과 동일) | 
1차
시점
2차
시점
자동 결품 정책

## Slide 12
온오프 재고 효율화
리소스 산출
시스템 | 도메인 | 화면 | 영역 | 개발내용 | 예상 공수 | 필수(최소) 개발 범위
Front-end | 검색 | 상품목록 |  | 비직송매장 재고 체크하여, 플래그 (Flag) 표현 | 0.5 M/M | 상품목록 제외
 | 상품 | 상품상세 | 옵션선택 | 비직송매장 재고 체크하여, 플래그 (Flag) 표현 | 0.5 M/M | ●
 |  |  | 구매핸들 | 비직송매장 재고 체크하여, 플래그 (Flag) 표현 | 0.5 M/M | ●
 | 주문 | 원클릭 | 주문상품 | 비직송매장 재고 체크하여, 플래그 (Flag) 표현 | 0.5 M/M | ●
 |  | 쇼핑백 | 주문상품 | 비직송매장 재고 체크하여, 플래그 (Flag) 표현 | 0.5 M/M | ●
 |  | 주문서 | 주문상품 | 비직송매장 재고 체크하여, 플래그 (Flag) 표현 | 0.5 M/M | ●
 | 마이페이지 | 주문목록 |  | 비직송매장 재고 체크하여, 플래그 (Flag) 표현 | 0.5 M/M | ●
 |  | 주문상세 |  | 비직송매장 재고 체크하여, 플래그 (Flag) 표현 | 0.5 M/M | ●
 | 클레임 | 취소신청 |  | 매장에서 물량이동 확정 시, 취소 불가 처리 | 0.5 M/M | 클레임 제외
 |  | 교환신청 |  | 교환신청 옵션이 ‘비직송매장’ 재고만 존재할 경우 배송안내 개선 | 0.5 M/M | 클레임 제외
Back-end | 상품 | 상품 목록/상세 |  | 비직송매장 재고 정보 표현 | 0.5 M/M | ●
 |  | 비직송매장 관리 (신규) |  | 비직송매장 관리 화면 신규 개발 (NBOS) 매장관리 | 0.5 M.M | ●
 | 주문 | 주문 목록/상세 |  | 주문 내용에 ‘오프라인 재고’ 표현 | 0.5 M/M | ●
API | 검색 |  | nxAPI 수정 | 비직송매장 재고 응답 추가 | 0.25 M/M | 상품목록 제외
Batch | 검색 |  | 인덱싱 배치 수정 | 비직송매장 재고 데이터 취합 로직 추가 | 0.5 M/M | 상품목록 제외
 | 상품 |  | 재고동기화 | 비직송매장 재고 데이터 취합 로직 추가 | 1.5 M/M | ●
 | 자동결품배치 |  |  | 비직송매장 주문 D+7 (영업일 기준) 결품 예외처리 | 0.5 M/M | ●
알림톡 | 주문 |  |  | [주문 – 결제완료] [배송 – 발송시작] 알림톡 내용 분기 처리 | 0.5 M/M | ●
TTL |  |  |  |  | 전체 9.75 M/M | 최소 범위 기준 7.5 M/M
검색 파트
1.25 M/M
상품 파트
3.5 M/M
주문 파트
5 M/M
상품 파트
3.5 M/M
주문 파트
4 M/M

## Slide 13
1
물류혁신BSU 업무 오퍼레이션 관련 이슈
온오프 재고 효율화
하역장
반품 하차
오픈
반품 검수
창고
확정
반품
출고 상차
패킹
출고 검수
피킹
출고
① 매장에서 ‘검품’하여 RT 를 진행할 경우
모든 프로세스를 거치지 않고 ‘반품 오픈’ => ‘출고 패킹’ 으로 바로 전달 가능
② 매장에서 ‘검품’을 하지 않고 RT 를 진행할 경우
모든 프로세스를 거쳐야 하므로 물리적인 시간 소요 / 인적자원 소요 발생

## Slide 14
SAP / OMS / LFM – 데이터 연동 방안
온오프 재고 효율화
SAP
ZSDT510 (전체 매장 재고) | 
매장 | 가용재고
현대백화점 신사 | 6
갤러리아 압구정 | 8
롯데백화점 본점 | 5
신세계백화점 강남 | 11
라움이스트 | 4
코엑스 라움 | 3
… | 
Z_SD_SHOP_STOCK_INFO |  | 
매장 | 매장구분 | 가용재고
현대백화점 신사 | 비직송 | 5
갤러리아 압구정 | 비직송 | 6
롯데백화점 본점 | 비직송 | 3
신세계백화점 강남 | 비직송 | 10
… |  | 
안산 | 물류 | 6
안산 쇼핑몰 가용 | 물류 | 8
이동중 재고 | 물류 | 5
안산 쇼핑몰 반품 | 직송매장 | 4
DB LINK
물량이동지시
(RT)
POS
LFmall
ZSTOCK_STORE3 (창고 재고) | 
매장 | 가용재고
안산 | 6
안산 쇼핑몰 가용 | 8
이동중 재고 | 5
안산 쇼핑몰 반품 | 4
안산3차 (아울렛) | 1
… | 
STB_STOCK_RES_BASE | 
매장 | 재고
현대백화점 신사 | 5
갤러리아 압구정 | 6
롯데백화점 본점 | 3
신세계백화점 강남 | 10
… | 
안산 | 6
안산 쇼핑몰 가용 | 8
이동중 재고 | 5
안산 쇼핑몰 반품 | 4
STB_DELIVERY_LOC | 
매장 | 매장구분
현대백화점 신사 | 비직송
갤러리아 압구정 | 비직송
롯데백화점 본점 | 비직송
신세계백화점 강남 | 비직송
STB_ORDER_PROD | 
주문번호 | 123456789
상품코드 | ABCD9876
사이즈코드 | 100
주문수량 | 1
주문금액 | 123,400
… | 
재고구분 | 40
특정 재고 LOCK
BATCH
OMS DB | 
주문번호 | 123456789
상품코드 | ABCD9876
사이즈코드 | 100
주문수량 | 1
주문금액 | 123,400
… | 
재고구분 | 40
OMS
STB_STOCK | 
상품코드 | ABCD9876
사이즈코드 | 100
재고 | 12
비직송재고 | 2
비직송 실시간 재고 (RFC)
비가용 BIN 예외
ZUSEYN=X 처리

## Slide 15
현업 (e-영업) 정책 결정 사항
온오프 재고 효율화
대상 브랜드 / 상품 관리 여부
1
온오프 재고 연동 대상 브랜드 & 상품이 자주 변경 될 경우
NBOS 관리 기능 개발 필요 (브랜드, 상품을 지정 / 해제 해주는 기능)
온오프 재고 연동 대상 브랜드 & 상품이 고정되어 운영 할 경우
프로그램 소스에서, 특정 브랜드코드를 지정하여 모든 상품으로 규정
NBOS 관리 기능 |  | 
개발하지 않음 | 브랜드 단위 지정 | 브랜드 & 상품 단위 지정
0 M/M | 1 M/M | 2 M/M

## Slide 16
현업 (e-영업) 정책 결정 사항
온오프 재고 효율화
비직송매장 RT 현황 관리 (Monitoring) 주체
2
물류센터 (OMS) 에서 비직송매장 물량이동지시 (RT) 를 했을 경우
해당 매장에서 RT 승인을 즉시 하는지 / 승인하지 않는 경우, 다른 비직송매장으로 변경지시 할 것인지 / 주문을 취소할 것인지
LFmall
결제
완료
상품
준비중
배송중
배송완료
주문수집
출고처지정
입고확정
송장출력
CJ대한통운
배송완료
물량 이동
지시
매장 반품
물량 이동
확인/승인
OMS
NBOS
주문상태
급반품
(수배송)
OMS
주문상태
매장 물량이동지시(RT) 진행 상태를 LFmall (NBOS) 에서 확인 불가
모니터링 불가

## Slide 17
1월
3W
4W
2W
1W
2월
3W
4W
2W
1W
12월
1W
3W
4W
2W
5W
개발 예상 일정 (마일스톤)
※ 상세 개발 일정은 변동될 수 있습니다.
Task
분석/설계
운영 보수
퍼블리싱
기획서
디자인
온오프 재고 효율화
3월
3W
4W
2W
1W
5월
3W
4W
2W
1W
4월
1W
3W
4W
2W
5W
테스트
개발
SAP, OMS 개발
(ICT)
Target : 5월 21일
On-going
오픈
개발 완료 : 4월 24일

## Slide 18
비직송매장 재고 물량 이동 지시 (물류센터 급반품) 승인 혜택
정책 결정 사항
1
비직송매장에서 급반품 처리 시 매장 재고가 줄어들기 때문에, 매장에서의 판매기회가 줄어드는 이슈 존재
급반품 지시에 대한 승인 매장에 어떠한 혜택을 제공할지 고민 필요
온오프 재고 효율화
비직송매장 재고 물량 이동 지시 (물류센터 급반품) 거부 이슈
2
주문 접수가 되었으나 매장에서 급반품 거부 할 경우, 물류센터에서 [입고확정] [출고처지정] 을 진행하지 못함
크리티컬 이슈로 LFmall 은 물량 이동 지시 상태를 트래킹 할 수 없음 (고객 안내조차 불가)
1차 지정된 매장에서 거부할 경우, 2~3차 지정을 진행할 것인지 / 결품 처리 할 것인지 결정 필요
비직송매장 주문에 대한 ‘자동결품처리’ (Batch) 시점 결정
3
현재 ‘자동결품처리’ 기준에서 주요한 2가지는 <24시간 이내에 출고처 미지정> <48시간 이내에 송장 미등록>
비직송매장 주문은 [출고처지정] [송장등록] 시점까지, 최소 D+3 ~ D+5 까지 소요 됨
자동결품처리에 대한 적절한 시점 (e.g., D+5 영업일) 결정 필요
비직송매장 주문의 ‘결품율 관리’ 에 대한 정책
4
23년 [매장상품배송 2단계] 진행 시, ‘이동중재고’ 로 발생하는 결품율이 높았음
온라인사업부문 전체 ‘주문 결품율’ 을 높이는 이슈와, 고객 클레임 (주문/결제 후, 출고가 이루어지지 않는 상황) 으로 인하여 서비스 중단
이슈 없음
결품율 별도 관리

## Slide 19
세부 실무 결정 사항
온오프 재고 효율화
번호 | 유형 | 항목 | 상세 운영 방안 | 비고 | 유관부서
1 | 출고 | 비직송매장 반품 검수 | 매장에서 물량이동 전 검품 물류혁신BSU 에서는 검품 진행하지 않음 | 업무 리소스 효율화 | 물류혁신 BSU
2 | 운영 | 비직송매장 반품 미이행 패널티 | 기존 오프라인 매장 간 RT 미이행 패널티 동일하게 적용 |  | 경영기획 BSU
3 | 운영 | 비직송매장 물량 이동 관리주체 | e-영업BPU 관리 NBOS 모니터링 화면 개발 (SAP RFC 제공) |  | Mall서비스기획 BSU
4 | 운영 | [매장상품배송] 적용 기준 | 대상 [브랜드] [상품] 기준을 NBOS 에서 설정 가능하게 제공 | E/S Cell 의견 브랜드는 DP 에서 관리 (오프라인 영업) 상품은 NBOS 에서 관리 (e-영업) | e-영업
5 | 운영 | [자동 결품] 주문 취소 리드타임 [As-Is] Case1. 24시간 이내 출고처미지정 Case2. 48시간 이내 출고처 3회 이상 재지정 | ① 주문 발생 시 1시간 내 비직송매장 물량이동지시 (온라인급반품) 수행 ② D+1 (24:00) A매장 물량이동지시에 대한 ‘반품 등록’ 미이행 시 ③ D+2 (48:00) B매장 물량이동지시에 대한 ‘반품 등록’ 미이행 시 | 전자상거래 [제 15조(재화등의 공급 등) 2항] ‘결제일자로부터 3영업이내 환급’ | e-커머스개발실
6 | 교환 | 교환품 [매장상품배송] 적용 여부 | 미진행 |  | -
7 | 반품 | [매장상품배송] 반품 프로세스 | 기존 주문과 동일 |  | -
8 | 물류 | 비직송매장 오반품 대응 | 옵션 (컬러/사이즈) 오반품 시, 매장으로 반송 상품 하자 (오염) 반품 시, 물류센터에서 처리 (수선 등) |  | 물류혁신 BSU
9 | 주문 | [매장상품배송] 주문 조건 | 단일 품목 복수 수량 주문 가능 옵션 기준으로 ‘매장 단위 재고’ 까지 주문 허용 A품목 100사이즈 2개 주문 시, 재고 2개 이상 보유 매장 물량이동지시 | LFmall 상품상세 / 쇼핑백&주문서 – 로직 이슈 존재 | Mall서비스기획 BSU
10 | 주문 | [매장상품배송] 주문 취소 조건 | ① 물량이동지시 : 취소 가능 / POS 반품등록 불가 처리 ② 물류센터반품 : 취소 가능 / SAP 반송 ③ 출고처 지정 : 취소 가능 / OMS 결품 처리 ④ 운송장 출력 : 취소 불가 / LFmall ‘배송중’ 상태 |  | Mall서비스기획 BSU
11 | 운영 | [자동 결품] 주문 취소 고객 보상안 (마일리지) | 2,500마일리지 | 기존 ‘자동결품 – 주문취소’ 와 동일 | CX Management BSU
12 | 운영 | 비직송매장 반품 미이행 재고 제외 처리 | 매장에서 반품을 미이행 한 경우, 해당 재고는 집계 데이터에서 제외 |  | E/S Cell

## Slide 20
해당 기간 고객 직접 LFmall 주문 취소 가능
자동결품 로직 정의
온오프 재고 효율화
결제
완료
상품
준비중
주문/결제
LFmall
주문 수집
OMS
가용 재고
체크
OMS
1차
물량 이동 지시
(매장A)
SAP
1차
물량 이동 접수
(매장A)
POS
반품
여부
Y
N
1차
온라인 급반품
등록
POS
수배송 픽업
Operation
2차
물량 이동 지시
(매장B)
SAP
2차
물량 이동 접수
(매장B)
POS
반품
여부
Y
N
2차
온라인 급반품
등록
POS
물량 확보 실패
SAP
자동 결품 배치
(주문 취소)
LFmall
물류센터
반품 확보
Operation
출고
처리
Y
N
출고처
지정
OMS
CJ대한통운
배송
Operation
배송중
D+0 (당일 수행)
D+1 (24:00 까지 리드타임 제공)
D+2 (24:00 까지 리드타임 제공)
D+3 영업일
주문 취소 API
호출
OMS

## Slide 21
-
상품상세
https://m.lfmall.co.kr/app/product/코드
Front-End
No | Description
1 | 상단 영역 변경사항 없음
2 | 옵션 선택 영역 - 사이즈 단위 ‘비직송매장 재고’ 만 존재하는 경우, 매장상품배송 Flag 와 Question Mark 표현 - 클릭 시, 안내 레이어 표현 ※ 사이즈 단위 ‘물류센터 재고’, ‘직송매장 재고’ 가 존재하는 경우 기존 로직 및 UI/UX 유지
3 | 일시품절 로직 - 재고 체크 로직에 ‘비직송매장 재고’ 포함하여 계산
4 | 배송 및 혜택 안내 영역 - 배송예정일 확률 테이블 하단에, 신규로 ‘매장상품배송’ 안내 영역 표현 - 옵션 중 ‘매장상품배송’ 이 하나도 존재하지 않는 경우 표현하지 않음 - 클릭 시, 안내 레이어 표현 (상동)
7
DAKS MEN 〉 코트
[시즌오프][인기급상승] 다이아 패턴 구스 다운 점퍼 블랙
★ 4.9
30% 433,300원
?
마케팅뱃지
619,000원
혜택받기
최대 혜택가 403,300원
1,970M 적립예정
B
?
리뷰 92
┼
전체보기 〉
컬러 블랙
옵션 선택
PROD
IMG
PROD
IMG
사이즈
95
100
105
110
115
120
사이즈안내 〉
3개 남음
배송 및 혜택 안내
매장배송
옵션 선택
배송정보
슝배송
CJ대한통운
무료배송
12/13 (토) 이내 도착확률 96%
서울 노원구 기준 (18시 이전 결제 시)
LFmall 신용카드 결제시 5% 추가할인
카드사별 할부 혜택
카드혜택
〉
〉
〉
매장상품배송
?
?
평균 5~7 영업일 소요됩니다.
선물포장 가능 안내
선물포장
〉
관련 검색어
25FW
위켄드세일
선물포장
매장상품배송 서비스 안내
온라인 품절 상품을 오프라인 매장에서 찾아 배송해 드리는 서비스입니다.
매장상품을 물류센터에서 검수 후 발송하여 평균 배송일이 영업일 기준 5~7일 소요될 수 있습니다.
구매하기
54
선물하기
1
2
3
4

## Slide 22
-
상품상세
https://m.lfmall.co.kr/app/product/코드
Front-End
No | Description
1 | 상단 영역 변경사항 없음
2 | 옵션 선택 영역 - 사이즈 단위 ‘비직송매장 재고’ 만 존재하는 경우, 매장상품배송 Flag 와 Question Mark 표현 - 클릭 시, 안내 레이어 표현 ※ 사이즈 단위 ‘물류센터 재고’, ‘직송매장 재고’ 가 존재하는 경우 기존 로직 및 UI/UX 유지
3 | 일시품절 로직 - 재고 체크 로직에 ‘비직송매장 재고’ 포함하여 계산
4 | 배송 및 혜택 안내 영역 - 배송예정일 확률 테이블 하단에, 신규로 ‘매장상품배송’ 안내 영역 표현 - 옵션 중 ‘매장상품배송’ 이 하나도 존재하지 않는 경우 표현하지 않음 - 클릭 시, 안내 레이어 표현 (상동)
컬러 블랙
옵션 선택
PROD
IMG
PROD
IMG
사이즈
95
100
105
110
115
120
사이즈안내 〉
3개 남음
배송 및 혜택 안내
매장상품
배송
?
배송정보
슝배송
CJ대한통운
무료배송
12/13 (토) 이내 도착확률 96%
서울 노원구 기준 (18시 이전 결제 시)
LFmall 신용카드 결제시 5% 추가할인
카드사별 할부 혜택
카드혜택
〉
〉
〉
매장상품배송
?
?
평균 5~7 영업일 소요됩니다.
선물포장 가능 안내
선물포장
〉
관련 검색어
25FW
위켄드세일
선물포장
구매하기
54
선물하기
컬러 블랙
PROD
IMG
PROD
IMG
사이즈
95
100
105
110
115
120
사이즈안내 〉
3개 남음
매장배송
?
바로구매
선물하기
쇼핑백
AI 핏 리포트 〉
?
매장상품 배송 서비스는 평균 5~7 영업일 소요됩니다.
컬러 블랙
옵션 선택
PROD
IMG
PROD
IMG
사이즈
95
100
105
110
115
120
사이즈안내 〉
3개 남음
배송 및 혜택 안내
매장상품
배송
?
배송정보
슝배송
CJ대한통운
무료배송
12/13 (토) 이내 도착확률 96%
서울 노원구 기준 (18시 이전 결제 시)
LFmall 신용카드 결제시 5% 추가할인
카드사별 할부 혜택
카드혜택
〉
〉
〉
매장상품배송
?
?
평균 5~7 영업일 소요됩니다.
선물포장 가능 안내
선물포장
〉
관련 검색어
25FW
위켄드세일
선물포장
구매하기
54
선물하기
컬러 블랙
PROD
IMG
PROD
IMG
사이즈
95
100
105
110
115
120
사이즈안내 〉
3개 남음
매장배송
?
[시즌오프][인기급상승] 다이아 패턴 구스 다운 점퍼 블랙
105
─
1
┼
433,300원
총 상품금액 433,300원
1개 선택
바로구매
선물하기
쇼핑백
매장상품 배송 서비스는 평균 5~7 영업일 소요됩니다.

## Slide 23
-
상품상세
https://m.lfmall.co.kr/app/product/코드
Front-End
컬러 블랙
옵션 선택
PROD
IMG
PROD
IMG
사이즈
95
100
105
110
115
120
사이즈안내 〉
3개 남음
배송 및 혜택 안내
배송정보
슝배송
CJ대한통운
무료배송
12/13 (토) 이내 도착확률 96%
서울 노원구 기준 (18시 이전 결제 시)
〉
?
CASE1. 모든 옵션 온라인재고 존재 (As-Is)
CASE2. 온라인재고 & 오프라인재고 공존
컬러 블랙
옵션 선택
PROD
IMG
PROD
IMG
사이즈
95
100
105
110
115
120
사이즈안내 〉
배송 및 혜택 안내
배송정보
CASE3. 모든 옵션 오프라인재고 존재
매장배송
?
매장배송
?
매장상품배송
?
평균 5~7 영업일 소요됩니다.
컬러 블랙
옵션 선택
PROD
IMG
PROD
IMG
사이즈
95
100
105
110
115
120
사이즈안내 〉
3개 남음
배송 및 혜택 안내
매장배송
?
배송정보
슝배송
CJ대한통운
무료배송
12/13 (토) 이내 도착확률 96%
서울 노원구 기준 (18시 이전 결제 시)
〉
매장상품배송
?
?
평균 5~7 영업일 소요됩니다.

## Slide 24
-
상품상세
https://m.lfmall.co.kr/app/product/코드
Front-End
No | Description
1 | 배송,교환,환불,A/S 안내 영역 - 클릭 시, 팝업 호출 (기존과 동일)
2 | 팝업 內 ‘배송 기간’ 안내 - 매장상품배송 관련 문구 추가 (공통)
7
상품리뷰 더보기
〉
상품정보
리뷰 1,234
상품추천
사이즈
상품 Q&A 1
상품 문의하기 〉
비밀글 제외
드라이클리닝을 꼭 해야 하나요?
울세제로 집에서 단독 손세탁 할 수 있을까요?
〉
2025-12-26 │ abcd****
답변완료
상품정보고시
배송,교환,환불,A/S
〉
〉
AI가 추천한 코디 상품
HAZZYS LADIES
[시즌오프][인기급상승] 다이아 패턴 구스 다운 점퍼 블랙
현재상품
전체보기 〉
배송,교환,환불,A/S 안내
배송
배송 기간
상품 상단의 도착 확률은 해당 상품의 최근 배송 데이터를 분석하여 예측한 도착예정일로 배송 상황에 따라 실제 도착일과 다를 수 있습니다.
LF슝배송: 18시 이전 결제 시 당일 출고가 가능한 LF 브랜드 상품만의 빠른 배송 서비스입니다.
매장상품배송: 온라인 품절 상품을 오프라인 매장에서 찾아 배송해 드리는 서비스로, 매장상품을 물류센터에서 검수 후 발송하여 평균 배송일이 영업일 기준 5~7일 소요될 수 있습니다.
배송비
무료
* 도서산간지역은 배송일과 배송비가 추가 될 수 있습니다.
* LF에서 직접 배송하는 상품으로 출고 전 검품 과정을 거쳐 발송됩니다.
교환/반품
교환/반품 신청
마이페이지 – 주문/배송조회 화면에서 가능합니다.
교환/반품 신청하러가기 >
교환/반품
신청기간
상품 수령 후 사용 전 7일 이내 신청이 가능합니다.
상품의 내용이 표시, 광고 내용과 다를 경우 상품을 공급 받은 날로부터 3개월 이내, 그 사실을 알게 된 날로부터 30일 이내에 청약 철회 신청이 가능합니다.
교환/반품
배송비
구분 | 반품 배송비 | 교환 배송비
구매자 귀책 | 3,000원 | 6,000원
판매자 귀책 | 무료 | 
1
2

## Slide 25
-
쇼핑백
https://m.lfmall.co.kr/app/cart
Front-End
No | Description
1 | 쇼핑백 담긴 상품 - 선택 된 옵션이 ‘비직송매장 재고’ 만 존재하는 경우, 배송 정보 안내 영역에 ‘매장상품배송’ 표현
2 | 옵션 변경 기능 - 사이즈 단위 ‘비직송매장 재고’ 만 존재하는 경우, 매장상품배송 Flag 표현
쇼핑백
일반(4)
구매대행(0)
패밀리(1)
선택상품(1)
삭제
패밀리 쇼핑백
HAZZYS
[시즌오프][인기급상승] 다이아 패턴 구스 다운 점…
PROD
IMG
세피아 / 105 / 1개
?
619,000원 433,300원
3,170M 적립예정
평균 배송일 5~7일
매장상품배송
옵션/수량 변경
바로구매
JILLSTUART NEW YORK WOMEN
[25FW][시즌오프]브라운 Faux 페이크퍼 포켓 후드…
PROD
IMG
진한 브라운 / 00S (90) / 1개
?
799,000원 639,200원
옵션/수량 변경
바로구매
품절임박 · 3개 남음
슝배송
5,810M 적립예정
01/08(목) 이내 도착확률 92%
쇼핑백
일반(4)
구매대행(0)
패밀리(1)
선택상품(1)
삭제
패밀리 쇼핑백
HAZZYS
[시즌오프][인기급상승] 다이아 패턴 구스 다운 점…
PROD
IMG
세피아 / 105 / 1개
?
619,000원 433,300원
3,170M 적립예정
평균 배송일 5~7일
매장상품배송
옵션/수량 변경
바로구매
JILLSTUART NEW YORK WOMEN
[25FW][시즌오프]브라운 Faux 페이크퍼 포켓 후드…
PROD
IMG
진한 브라운 / 00S (90) / 1개
?
799,000원 639,200원
옵션/수량 변경
바로구매
총 1개 433,300원 주문하기
품절임박 · 3개 남음
슝배송
5,810M 적립예정
01/08(목) 이내 도착확률 92%
─
1
┼
구매 가능 수량 10개
변경하기
옵션/수량 변경
[시즌오프][인기급상승] 다이아 패턴 구스 다운 점퍼 블랙
블랙 / 105 / 1개
색상 블랙
사이즈 095
085
090
095
100
105
매장상품
배송
총 1개 433,300원 주문하기
1
2

## Slide 26
주문서
(06017) 서울특별시 강남구 언주로 872 6층
배송요청사항
배송 장소를 선택해주세요(선택)
주문상품
-
주문서 & 주문완료
https://m.lfmall.co.kr/app/order
Front-End
392,910원 결제하기
주문완료
홍길동 님의 주문이 완료되었습니다.
LF몰을 이용해 주셔서 감사합니다.
주문번호
12345678
배송정보
홍길동
서울시 강남구 언주로 872, 6층
(06023)
변경 〉
결제수단
신용카드 [국민] / 할부 : 일시
불 / LFpay
변경 〉
결제금액
1,234,567원
적립예정
1,230M
(주문 14일 후 적립 예정입니다)
PROD
IMG
HAZZYS
[시즌오프][인기급상승] 다이아 패턴 구스…
진한 브라운 / 00S / 1개
390,910원
[매장상품배송] 01/14(수) 도착예정
01/08(목) 도착예정
No | Description
1 | 주문 상품 (주문서) - 배송 안내 영역에 ‘매장상품배송’ 정보 표현
2 | 주문 상품 (주문완료) - 배송 안내 영역에 ‘매장상품배송’ 정보 표현
PROD
IMG
HAZZYS
[시즌오프][인기급상승] 다이아 패턴 구스 다운 점퍼 블랙
진한 브라운 / 00S / 1개
?
500,000원 390,910원
01/14(수) 도착예정
매장상품배송
쿠폰혜택
!
추가 혜택 확인 후 직접 적용해 주세요.
할인 쿠폰
변경
-109,090원
PROD
IMG
JILLSTUART NEW YORK WOMEN
[25FW] [시즌오프]브라운 Faux 페이크퍼 포켓 후드 밍크 무스탕 점퍼
크림 / 100 / 1개
?
500,000원 390,910원
슝배송
01/08(목) 이내 도착확률 92%
1
2

## Slide 27
-
LFmall > 마이페이지
7
회원정보 〉
VIP 라운지 〉
보유쿠폰
22
e기프트
마일리지
0
마일리지
12,340
엘리워드
0
https://m.lfmall.co.kr/app/mypage
최범열
최근 주문내역
결제완료
〉
PROD
IMG
HAZZYS
[시즌오프][인기급상승] 다이아 패턴 구…
진한 브라운 / 00S / 1개
390,910원
주문취소
고객센터
바로가기 〉
취소·교환·반품 신청/조회
전체보기 〉
7
보유쿠폰
22
e기프트
마일리지
0
마일리지
12,340
엘리워드
0
최근 주문내역
결제완료
〉
01/08(목) 도착예정
PROD
IMG
HAZZYS
[시즌오프][인기급상승] 다이아 패턴 구…
진한 브라운 / 00S / 1개
390,910원
주문취소
고객센터
바로가기 〉
취소·교환·반품 신청/조회
전체보기 〉
배송예정일 안내 (일반 자사 상품)
매장상품배송 안내
1
마이페이지
마이페이지
Front-End
No | Description
1 | 최근 주문내역 - 배송 안내 영역에 ‘매장상품배송’ 정보 표현
B
등급혜택 확인
홍길동님
숨은 패션 고수형 〉
회원정보 〉
VIP 라운지 〉
B
등급혜택 확인
홍길동님
숨은 패션 고수형 〉
주문목록 조회
전체보기 〉
주문목록 조회
전체보기 〉
01/14(수) 도착예정
매장상품배송

## Slide 28
-
LFmall > 마이페이지 > 주문/배송 조회
Front (Mobile)
주문/배송 조회
https://m.lfmall.co.kr/mypage.do?cmd=getOrderMain&etag1
전체
▼
주문상태 전체
▼
주문/배송
취소/반품/교환
2026.01.09 │ 상세보기 〉
PROD
IMG
HAZZYS
[시즌오프][인기급상승] 다이아 패턴 구…
진한 브라운 / 00S / 1개
390,910원
결제수단변경
최범열
배송지변경
전체취소
결제완료
로그아웃
고객센터
공지사항
패밀리인증
제휴임직원인증
LF 사업자정보
해외배송 상품, 구매대행 상품, 항공권/호텔예약 및 여행편의서비스의 경우, ㈜엘에프는 통신판매중개자이며, 통신판매의 당사자가 아닙니다.
㈜엘에프는 해당 해외배송 상품 또는 구매대행 상품, 항공권/호텔예약 및 여행편의서비스의 거래 정보 및 거래 등에 대하여 책임을 지지 않습니다.
이용약관 │ 개인정보 처리방침 │ 소비자피해보상 보험확인
주문취소
주문/배송 조회
전체
▼
주문상태 전체
▼
주문/배송
취소/반품/교환
2026.01.09 │ 상세보기 〉
PROD
IMG
HAZZYS
[시즌오프][인기급상승] 다이아 패턴 구…
진한 브라운 / 00S / 1개
390,910원
01/08(목) 도착예정
결제수단변경
배송지변경
전체취소
결제완료
로그아웃
고객센터
공지사항
패밀리인증
제휴임직원인증
LF 사업자정보
해외배송 상품, 구매대행 상품, 항공권/호텔예약 및 여행편의서비스의 경우, ㈜엘에프는 통신판매중개자이며, 통신판매의 당사자가 아닙니다.
㈜엘에프는 해당 해외배송 상품 또는 구매대행 상품, 항공권/호텔예약 및 여행편의서비스의 거래 정보 및 거래 등에 대하여 책임을 지지 않습니다.
이용약관 │ 개인정보 처리방침 │ 소비자피해보상 보험확인
주문취소
옵션변경
기존 배송예정일 안내
매장상품배송 안내
1
No | Description
1 | 주문/배송 내역 - 배송 안내 영역에 ‘매장상품배송’ 정보 표현
2 | 주문/배송 내역 - [옵션변경] 불가 처리 - 버튼 미노출 ※ 주문 즉시 ‘물량이동지시’ 가 진행되므로, 옵션 변경을 할 경우 이슈가 많이 발생하므로, 옵션변경을 할 수 없도록 제어
01/14(수) 도착예정
매장상품배송
2

## Slide 29
-
LFmall > 마이페이지 > 주문/배송 조회 > 주문상세내역
Front (Mobile)
주문 상세내역
요청번호 : 78809958 (2026.01.09)
PROD
IMG
최범열
HAZZYS
[시즌오프][인기급상승] 다이아 패턴 구…
진한 브라운 / 00S / 1개
전체취소
결제완료
주문취소
주문 상세내역
요청번호 : 78809958 (2026.01.09)
PROD
IMG
HAZZYS
[시즌오프][인기급상승] 다이아 패턴 구…
진한 브라운 / 00S / 1개
전체취소
결제완료
주문취소
옵션변경
배송정보
배송지변경
결제금액
169,570원
210,000원
상품금액
홍길동
주문하신 분
Hong Gildong
받으시는 분
서울시 강남구 언주로 872 6층
주소
--
일반전화
010-1234-5678
휴대전화
문 앞에 놓아주세요
배송메모
390,910원
390,910원
01/08(목) 도착예정
기존 배송예정일 안내
매장상품배송 안내
1
No | Description
1 | 주문 상품 정보 영역 - 배송 안내 영역에 ‘매장상품배송’ 정보 표현
2 | 주문 상품 정보 영역 - ‘결제완료’ / ‘상품준비중’ 까지 옵션변경 불가 - ‘배송중’ 상태부터는 기본 로직과 동일 - [옵션변경] 버튼 미노출 - 하단 안내 문구 표시 ※ 주문 즉시 ‘물량이동지시’ 가 진행되므로, 옵션 변경을 할 경우 이슈가 많이 발생하므로, 옵션변경을 할 수 없도록 제어
01/14(수) 도착예정
매장상품배송
2
배송정보
배송지변경
결제금액
홍길동
주문하신 분
Hong Gildong
받으시는 분
서울시 강남구 언주로 872 6층
주소
--
일반전화
010-1234-5678
휴대전화
문 앞에 놓아주세요
배송메모
169,570원
210,000원
상품금액
매장상품은 [옵션변경] 이 불가합니다

## Slide 30
브랜드 ▼
여성
남성
잡화/슈즈
베스트
기획전/혜택
골프/스포츠
아울렛 ▼
선물관
최근본상품 ▼
mall
로그인
회원가입
마이페이지
쇼핑백
홈 〉 고객센터 〉 쇼핑 가이드 〉 배송/반품/교환
-
LFmall > 고객센터 > 쇼핑가이드 > 배송/반품/교환
Front (Mobile)
최범열
No | Description
※ | PC 에만 존재하는 페이지
1 | 매장상품배송 서비스 안내 문구 추가
고객센터
교환/반품 안내
배송 안내
공지사항
배송 안내
LF 브랜드 상품
LF 브랜드를 제외한 입점 상품
배송 기간
입점 업체에 따라 배송기간 및 배송비 정책이 상이합니다. 상품 상세페이지의 배송정보에서 확인해 주시기 바랍니다.
30,000원 이상 구매 시 무료 배송이며, 30,000원 미만 구매 시 3,000원이 부과됩니다.
일부 도서/산간 등 교통이 불편한 지역은 배송비가 추가될 수 있습니다.
배송 비용
전국으로 배송이 가능하며, 해외 배송은 불가합니다.
배송 지역
1
쇼핑 FAQ
배송
취소/반품/교환/AS
주문/결제
영수증/세금계산서
회원정보/서비스
마일리지/쿠폰
상품권/기타
모바일
쇼핑 가이드
회원혜택
쿠폰
마일리지
배송/반품/교환
배송지연/품절/오배송
LF슝배송 : 18시 이전 결제 시 당일 출고가 가능합니다.
일반배송 : 결제완료일로부터 평균 2~3일(주말,공휴일 제외) 소요될 수 있습니다.
매장배송 : 오프라인 매장 상품을 물류센터에서 검수 후 발송하여 평균 5~7일(주말, 공휴일 제외) 소요될 수 있습니다.

## Slide 31
LFmall 바로가기
메뉴
즐겨찾기
-
상품 > 상품관리 > 상품관리
https://nbos.lfmall.co.kr/lfmadm/index.html
No | Description
1 | 변경사항 없음
nBOS
상품관리
업무담당자 연락처보기
홍길동 관리자 (administrator)
Back Office System
홈
상품
주문/배송
회원/프로모션
영업
정산
통계
게시판
고객추천지수
시스템
─ 상품관리
상품관리
세트상품관리
상품그룹관리
품절관리
외부몰판매다운로드
자사상품 매출/입판재
상품 손익 시뮬레이션
상품리뷰관리
관리자 상품리뷰관리
상품별브랜드변경관리
공지배너관리
코스메틱 사은품 관리
사은품 프로모션 관리
입점상품 이월기준 관리
최범열
┼ 가격관리
┼ 상품부가정보관리
┼ 브랜드/카테고리관리
┼ 촬영관리
네이버최저가 대상상품 관리
체험상품관리
대량 데이터 변경 관리
온라인상품코드
(총 0건)
상품명
상품상태
상품코드
(총 0건)
모두
삭제
입력상품제외
모두
삭제
입력상품제외
모델번호/모델명
[전체]
▼
담당MD
상품구분
[전체]
▼
원코드
담당BM
대표브랜드
브랜드
카테고리
[선택]
▼
[선택]
▼
[선택]
▼
이월구분
[전체]
▼
년도/시즌
업체코드
[선택]
▼
[선택]
▼
[선택]
▼
-1D
-1W
-2W
-1M
- -
~
-6M
- -
Ⅹ
등록일
등록일
▼
자사/입점구분
[전체]
▼
판매가
원
~
원
개런티 상품여부
●
전체
할인율
%
~
%
품절여부
●
전체
Y
Y
배송실적자동화
도착리드타임
일
~
일
상품목록 (총 1,234건)
조회
엑셀조회
1/1
▼
엑셀다운로드
상품이미지 등록
[상품이미지등록]
제품상세
[제품생성]
AI 상품상세
Y
기획랭킹
캐리오버
N
재고등급
온라인상품코드
LF001274579
상품코드
HSJU5D011BK
원코드
HSJU5D011BK
캐리오버 전시즌
캐리오버 후시즌
…
…
미리보기
미리보기
N
N
재고수량
[전체]
▼
마케팅문구
●
전체
Y
N

## Slide 32
No | Description
1 | 사이즈 정보 영역 - 기존 컬럼 [구해드림 1단계 구매가능재고] [구해드림 2단계 구매가능재고] 삭제 - 신규 컬럼 [비직송매장 재고] 추가
2 | 상세 내역 TAB 영역 - 기존 기능 유지
3 | 주문내역 데이터 영역 - [상태] 필드 ‘맞교환’ 프로세스 표현 개발
nBOS
-
상품 > 상품관리 > 상품관리 > 자사상품상세
https://nbos.lfmall.co.kr/lfmadm/index.html
최범열
수정
닫기
코디상품등록
온라인상품코드
상품추가
품목코드
품목명
우선순위
사용유무
사이즈
085
공통매핑사이즈
090
095
100
예외매핑사이즈
우선순위
0
0
0
0
전체재고
14
39
27
5
안전재고
0
1
1
0
유효재고
14
38
26
5
품절여부
N
▼
N
▼
N
▼
N
▼
비직송매장 재고
32
65
59
17
기간계재고
동영상유튜브
재고보기
재고보기
재고보기
재고보기
등록오류메세지
상품 노출 검색
선택형
(최대 4개 선택)
룩/스타일
데일리룩 추천
오피스룩 추천
하객룩 추천
모임룩 추천
자사상품 상세
1

## Slide 33
No | Description
1 | 재고정보 팝업
2 | 출고처 리스트 - [출고처코드] 항목 추가 - 기존 [출고처명] 에 함께 표현되었던 ‘코드’ 를 분리하여 표현
3 | 비직송매장 표현 - 데이터 기본값 관련 추가 협의 예정
nBOS
-
상품 > 상품관리 > 상품관리 > 자사상품상세 > 재고정보
https://nbos.lfmall.co.kr/lfmadm/index.html
최범열
수정
닫기
코디상품등록
온라인상품코드
상품추가
품목코드
품목명
우선순위
사용유무
사이즈
085
공통매핑사이즈
090
095
100
예외매핑사이즈
우선순위
0
0
0
0
전체재고
14
39
27
5
안전재고
0
1
1
0
유효재고
14
38
26
5
품절여부
N
▼
N
▼
N
▼
N
▼
비직송매장 재고
32
65
59
17
기간계재고
동영상유튜브
재고보기
재고보기
재고보기
재고보기
등록오류메세지
상품 노출 검색
선택형
(최대 4개 선택)
룩/스타일
데일리룩 추천
오피스룩 추천
하객룩 추천
모임룩 추천
자사상품 상세
재고정보
출고처명
쇼핑몰 가용
안산 쇼핑몰 반품
안산 쇼핑몰 가용
안산
※ 출고거부리스트에 등록된 재고는 유효재고에서 차감됩니다.
출고처코드
1500
5051
5052
5002
안산3차
안산글로벌전용
이동중 재고
인천 쇼핑몰 반품
5302
5055
5061
4051
▲
▼
현대백화점 신사
갤러리아백화점 압구정
롯데백화점 본점
신세계백화점 강남
재고
0
0
35
4
실시간
Y
Y
Y
Y
배치
Y
Y
Y
Y
출고처
Y
Y
Y
Y
출고거부
N
N
N
N
0
0
0
0
Y
Y
Y
Y
Y
N
Y
Y
Y
Y
Y
Y
N
N
N
N
0
0
0
0
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
N
N
N
N
N
N
N
N
5302
5055
5061
4051
3
1
2

## Slide 34
외부몰주문번호
(총 0건)
온라인상품코드
(총 0건)
LFmall 바로가기
메뉴
즐겨찾기
-
주문/배송 > 주문관리 > 주문목록
https://nbos.lfmall.co.kr/lfmadm/index.html
No | Description
※ | 주문목록(CS) [B1011] 화면 동일 적용
1 | 조회조건 [매장상품배송 재고주문여부] - 해당 컬럼 활용할지 개발팀과 의논 예정
2 | 조회결과 [매장상품배송 재고주문여부] - 해당 컬럼 활용할지 개발팀과 의논 예정
nBOS
주문목록
업무담당자 연락처보기
홍길동 관리자 (administrator)
Back Office System
홈
상품
주문/배송
회원/프로모션
영업
정산
통계
게시판
고객추천지수
시스템
─ 주문관리
주문목록
주문목록(CS)
외부몰주문등록
품절사유목록
품절목록
결품안내관리
외부몰주문가격확인
반품요청현황
입점사미발주목록
재결제미결목록
계좌입금내역
피팅예약관리
주문자명
주문번호
(총 0건)
주문자ID
요청구분
[전체]
▼
주문상태
[전체]
▼
수령인
회원구분
[전체]
▼
주문상품상세상태
[전체]
▼
세트여부
[전체]
▼
주문구분
결제수단
[전체]
▼
[전체]
▼
타 브랜드 주문 제외
여행 주문목록
견적 문의목록
모두
삭제
모두
삭제
모두
삭제
해당 상품만 조회
상품코드
(총 0건)
모두
삭제
해당 상품만 조회
주문일자
교환구분
[전체]
▼
자동결품 여부
[전체]
▼
웹/모바일 구분
[전체]
▼
결품대상제외
고객요청여부
[전체]
▼
LFmall 스토어
(매장명/매장코드)
[전체]
▼
LFmall 스토어 정보
(픽업서비스)
[전체]
▼
매장상품배송
재고주문여부
[전체]
▼
구매대행
[전체]
▼
개런티 발행상태
[전체]
▼
온,오프결제 구분
[전체]
▼
최범열
┼ 배송관리
┼ 외부몰 주문관리
┼ 반품관리
┼ 옴니채널
┼ 커스텀예약관리
-1D
-1W
-2W
-1M
2026-01-09
~
-6M
2026-01-09
Ⅹ
관리대상
브랜드몰구분
[전체]
▼
선물포장 신청여부
[전체]
▼
[전체]
▼
LFpay여부
[전체]
▼
배송실적자동화
도착리드타임
일
~
일
주문 목록 (총 1,234건)
조회
엑셀조회
1/1
▼
엑셀다운로드
주문번호
브랜드몰
12345678
LF
주문자
*길*
아이디
ab***234
고객번호
주문일자
2023-12-0…
주문구분
통합주문
사이즈 구…
일반재고…
선물포장…
N
배송실적…
N
도착리드…
1
배송구분
01/10(토)
구매대행
개런티…
-
…
…
●
전체
Y
N

## Slide 35
No | Description
1 | 주문자정보 영역 - 기존 기능 유지
2 | 상세 내역 TAB 영역 - 기존 기능 유지
3 | 주문 상품 리스트 - 컬럼 생성 여부 개발팀 의논 예정
nBOS
-
주문/배송 > 주문관리 > 주문목록 > 주문정보상세
https://nbos.lfmall.co.kr/lfmadm/index.html
최범열
주문정보상세
주문자
*길*
아이디
ab***234
주문자 정보
LMS 발송
주문번호
12345678
전화번호
휴대폰번호
010-****-5678
회원구분
패션패밀리(LGFF)
등급
Gold
관리대상
성별
남자
나이
40
환불계좌
등록된 기본 인증 환불계좌가 없습니다.
주문내역
변경내역
결제내역
배송
주문번호
12345678
웹구분
web
주문구분
일반주문
몰코드
E502
몰이름
LFMALL
주문일시
2026-01-12- 11:10:462
주문상태
교환신청
개런티 발행상태
-
결제형태
일반결제
실결제금액
1,234,000
제휴몰
LF몰
결제수단
신용카드
상세번호
온라인상품코드
12345678
LF000967343
12345679
LF000967343
상품코드
IEJU3F304W2
IEJU3F304W2
사이즈
칼라
오픈마켓
00L
브라운
N
00L
브라운
N
주문변경차수
주문수량
1
1
취소수량
1
상품명
퀼티드 카라 패딩…
퀼티드 카라 패딩…
브랜드코드
IE
IE
배송방법
택배/소포/등기
택배/소포/등기
◀
▶
1
2
할인/적립
반품/교환
상담내역
입점사 CS문의
저장
입점사 CS문의
선택
통관부호
선물부자재…
-
-
결품예정일
2026.01.16
2026.01.16
매장상품배송 재고주문여부
일반
매장상품배송 재고주문
3

## Slide 36
◀
▶
LFmall 바로가기
메뉴
즐겨찾기
-
영업 > 자사매장관리 > 직송매장관리
https://nbos.lfmall.co.kr/lfmadm/index.html
No | Description
1 | 기존 메뉴 ‘[D1010]직송매장관리’ 의 메뉴명을 ‘매장관리’ 로 변경
2 | 매장 데이터에 ‘비직송매장’ 데이터를 호출하여 함께 관리
※ | ‘비직송매장’ 구분자 추가 위치는 개발팀과 협의하여 진행 예정
nBOS
매장관리
업무담당자 연락처보기
홍길동 관리자 (administrator)
Back Office System
홈
상품
주문/배송
회원/프로모션
영업
정산
통계
게시판
고객추천지수
시스템
─ 자사매장관리
매장관리
부자재관리
직송매장및창고출고율관리
매장별캐파관리
매장요청출고금지상품목록
매장별휴무일관리
최범열
┼ 입점업체관리
┼ 영업망관리
┼ 오프라인매장관리
┼ 단체구매관리
┼ 가격기준관리
매장코드
사업부
매장명
폐점여부
매장형태
[전체]
▼
조회목록 (총 1,234건)
조회
1/1
▼
매장추가
매장명
광주첨단라푸마
매장정산형태
특약
매장형태
가두점
구분
정상매장
현재가용 자동출고
0
기준 자동출고수량
0
최대허용 자동출고
0
매장등급
A
우선순위
102
송장출력형태
일반연속출력
…
…
매장코드
D942
사용여부
●
전체
Y
N
[전체]
▼
●
전체
Y
N
트윈타워종합
직영
가두점
정상매장
0
0
300
B
102
일반연속출력
…
D624
문정TNGT
직영
가두점
정상매장
30
0
300
B
102
일반연속출력
…
D638
울산라푸마
특약
가두점
정상매장
30
0
0
C
102
일반연속출력
…
D808
대백프라자 닥스골
임대
백화점
정상매장
10
0
30
B
102
일반연속출력
…
D504
수원영동라푸마
특약
가두점
정상매장
30
0
500
C
102
일반연속출력
…
D677
롯데잠실핏플랍
수탁
백화점
정상매장
0
0
500
B
102
일반연속출력
…
F661
롯데잠실바네사브루노
수탁
백화점
정상매장
50
0
0
A
102
일반연속출력
…
F697
갤럴리아본점라움
수탁
백화점
정상매장
10
0
300
B
102
일반연속출력
…
F610
1
2

## Slide 37
브랜드
◀
▶
LFmall 바로가기
메뉴
즐겨찾기
-
nBOS
매장재고연동
업무담당자 연락처보기
홍길동 관리자 (administrator)
Back Office System
홈
상품
주문/배송
회원/프로모션
영업
정산
통계
게시판
고객추천지수
시스템
최범열
조회목록 (총 1,234건)
조회
1/1
▼
신규등록
번호
123
122
121
120
119
118
117
116
등록 형태
브랜드
상품
브랜드
상품
상품
브랜드
브랜드
브랜드
상품
등록 데이터
HAZZYS LADIES 외 123건
HZJU6A100W2 외 987건
DAKS GOLF WOMEN 외 45건
DNJU6A902BK 외 32건
DNJU6A902BK 외 32건
DAKS GOLF WOMEN 외 45건
DAKS GOLF WOMEN 외 45건
DAKS GOLF WOMEN 외 45건
DNJU6A902BK 외 32건
재고연동여부
Y
Y
N
N
Y
N
N
Y
N
등록자
by.choi
gildong.hong
gildong.hong
gildong.hong
gildong.hong
gildong.hong
gildong.hong
gildong.hong
gildong.hong
등록일시
2026-04-14 13:05:12
2026-04-14 13:05:12
2026-04-14 13:05:12
2026-04-14 13:05:12
2026-04-14 13:05:12
2026-04-14 13:05:12
2026-04-14 13:05:12
2026-04-14 13:05:12
2026-04-14 13:05:12
115
─ 상품관리
상품관리
세트상품관리
상품그룹관리
품절관리
외부몰판매다운로드
자사상품 매출/입판재
상품 손익 시뮬레이션
상품리뷰관리
관리자 상품리뷰관리
상품별브랜드변경관리
공지배너관리
코스메틱 사은품 관리
사은품 프로모션 관리
입점상품 이월기준 관리
┼ 가격관리
┼ 상품부가정보관리
┼ 브랜드/카테고리관리
네이버최저가 대상상품 관리
체험상품관리
대량 데이터 변경 관리
매장재고연동
상품코드
상품명
담당BM
재고연동여부
●
전체
Y
N
상품 > 상품관리 > 매장재고연동 (Sample)
https://nbos.lfmall.co.kr/lfmadm/index.html
No | Description
※ | 매장재고연동 상세 예시

## Slide 38
nBOS
-
상품 > 상품관리 > 매장재고연동 (Sample)
https://nbos.lfmall.co.kr/lfmadm/index.html
최범열
매장재고연동
기본정보
번호
123
등록 데이터
등록자
by.choi (2026-04-14 13:05:12)
●
브랜드
상품
재고연동여부
●
Y
N
수정
닫기
대표브랜드코드
5012
2760
◀
▶
선택삭제
선택
브랜드 추가
1017
대표브랜드
OOFOS
GREYMER
JILLSTUART NEW YORK
…
…
…
브랜드코드
C02L
C352
브랜드한글명
브랜드영문명
우포스
OOFOS
그레이머
GREYMER
JF
질스튜어트 뉴욕 스포츠
JILLSTUART NEW YORK SPORT
브랜드그룹명
OOFOS
GREYMER
JILLSTUART NEW YORK SPORT
업체코드
LGF
LGF
LGF
…
15727
1697
3816
TAKE ME
GRAMICCI
PILGRIM
…
…
C605
C415
테이크 미
TAKE ME
그라미치
GRAMICCI
B015
필그림
PILGRIM
TAKE ME
GRAMICCI
PILGRIM
LGF
LGF
LGF
…
기본 정보 저장하고 화면 구성하기 ▼
LFmall Onesphere
브랜드 조회
브랜드
DAKS
브랜드코드
1001
4567
9876
DAKS
7896
취소
선택
1234
브랜드명
DAKS
DAKSS
ADAKS
QWER
DAKSX
MDAKSMAN
조회
No | Description
※ | 매장재고연동 상세 예시